附件2

中央国家机关人防工程设备设施

检测工作方案

为加强事中事后监管，提升、保障人防工程战时效能，确保早期人防工程退出战备序列后，现有人防工程满足战时需求，依据《中央国家机关人民防空工程维护管理实施细则》（国管办人防〔2006〕第1号）等有关规定，结合中央国家机关实际，制定中央国家机关人防工程设备设施检测工作方案。

一、指导思想

以第七次全国人民防空会议和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，贯彻落实国务院“放管服”精神和首都核心功能区建设规划要求，加强事中事后监管，开展人防工程设备设施检测工作，努力提升中央国家机关人防工程完好率。

二、工作目标

（一）摸清首都功能核心区人防工程状况。通过对首都功能核心区人防工程设备设施进行检测，摸清人防工程设备设施真实状况，形成人防工程检测报告、首都功能核心区人防工程现状分析报告等成果文件。

（二）纠正人防工程平时使用违法违规行为。对发现的如破坏人防工程围护结构等问题予以纠正指导，对严重违法违规行为予以查处。

（三）提升人防工程完好率。根据检测结果，对存在问题的人防工程设备设施开展针对性的维护维修，提升中央国家机关人防工程完好率，保障人防工程战时效能。

（四）完善人防工程设备设施维护机制。建立健全人防工程定期检查和维修保养制度，形成人防工程维护维修长效机制。

三、检测范围和检测项目

（一）检测范围

1980年以后建设、位于首都功能核心区内的人防工程。

- 检测项目

1.人防工程混凝土结构抗压强度。

2.主要出入口人防门安装质量。

3.主要出入口人防通道气密性。

4.人防工程通风系统风口风量。

5.人防工程接地电阻。

6.其他目测项目。

四、实施主体

由中央国家机关人防办通过政府采购确定的专业检测机构开展检测工作，中央国家机关人防办工作人员对检测过程进行指导、监督、协调。

五、工作步骤

（一）宣传动员（2021年1月至5月）

中央国家机关人防办制定工作方案，印发工作通知，动员部署任务，选定具备国家认监委检验检测机构资质的专业检测队伍，确定检测项目和检测标准，组织开展培训。

（二）现场实测（2021年6月至9月）

中央国家机关人防办至少提前一周下达检测计划，与部门人防办沟通协调检测工作，通知人防工程使用单位做好检测前准备工作。现场检测由至少两名工作人员和检测机构组成，通过观感和实测全面检查人防工程设备设施状况，填写检测记录表。

（三）结果反馈（2021年10月至12月）

中央国家机关人防办向人防工程使用单位反馈检测报告并对检测不合格的人防工程提出维修整改要求，人防工程使用单位按照相关规范标准要求进行整改，对需要复检的人防工程由检测机构进行复检。最终，根据上述检测结果形成首都功能核心区人防工程现状分析报告。

六、工作要求

（一）提高思想认识。人防设备设施检测工作与地下空间普查、早期人防工程退出战备序列工作紧密衔接，目的是提质增效，确保人防工程战备效能。各部门、各单位要充分认识检测工作重要性，克服畏难等消极情绪，确保各项工作有序开展。

（二）严格检测要求。检测机构应严格执行《人民防空工程质量验收与评价标准》等标准，做好检测工作，出具真实可靠的检测报告。人防工程使用管理单位应配合检测机构做好准备工作，并按照《人民防空工程维护管理技术规程》进行维修维护，确保检测工作取得实效。

（三）做好日常维护。人防工程设备设施维护管理是长期工作，人防工程使用单位应建立定期检查和维修保养制度，部门人防办要督促、指导所属单位做好日常维护工作，并做好监管检查工作。